  
Département de Maine et Loire
       Arrondissement d'Angers
Commune de JARZE VILLAGES

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS   
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 août 2026


Convocation du 27 août 2026 
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Nombre de Conseillers présents : 25

Conformément au Décret 2021-1311 du 7 octobre 2021, un extrait de la présente séance a été publié sur le site internet de la commune de JARZE VILLAGES.
L'an deux mille vingt-six, le trente-et-un du mois d’août à 20h00, le Conseil Municipal de cette commune s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en session ordinaire, sous la présidence de Madame Elisabeth MARQUET.

[bookmark: _Hlk160790111][bookmark: _Hlk166581506][bookmark: _Hlk153287048][bookmark: _Hlk182922298]Etaient présents : Mesdames et Messieurs BEAUDOIN, HEUVELINE, JOUSSAUME, RABOUIN, BOURDIN, MAUXION, CHAPON, CHERRE, CONSTANT, RAOUL, BELLARD, BALLON, GANEAU, FOIN, BODIN, GUILLEUX, DOISNEAU, LEGOESBE, LECOMTE, GERFAULT, MOUSSAY LE MARREC, BAUM, MOGUEDET, INGLEBERT. 

Absentes excusées : Mr David LUCIEN, donne pouvoir à Mr Dominique CHAPON
	   Mr Damien BURY, donne pouvoir à Mr Dominique GERFAULT

Secrétaire de séance : Mme Ophélie GANEAU


OBJET :  APPROBATION DU CRAC 2025 (COMPTE-RENDU D’ACTIVITES A LA COLLECTIVITE) ZAC « BELLEVUE-LES ARGOULTS » A JARZE

Conformément au Traité de Concession d’Aménagement confiant à la SODEMEL devenue Alter Cités, l'aménagement du quartier de Bellevue-Les Argoults, Alter Cités a adressé, pour approbation, le compte rendu annuel à la Collectivité arrêté au 31 décembre 2025. 
Ce document comprend :
- Une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de déroulement de l'opération ;
- Le bilan prévisionnel financier actualisé en fonction des événements intervenus et des décisions prises ;
- L'échéancier des dépenses et des recettes et le plan de trésorerie correspondants. 


Rappel du projet 
Le quartier de Bellevue-Les Argoults est situé au sud du bourg de Jarzé. Sa superficie est d’environ 
10 hectares. Il s’agit d’un quartier à vocation résidentielle.

Avancement physique de l’opération
Au 31 décembre 2025, les études sont en cours ; la Tranche 1 (Les Argoults) a été déclarée d’Utilité Publique, les acquisitions sont en cours. Les Travaux de la phase 1.1 ont été réalisé entre 2021 et 2022. La commercialisation de la phase 1.1 suit son cours.

Avancement financier de l’opération
Au 31 décembre 2025, le bilan financier prévisionnel révisé des dépenses et des recettes s'établit à 5 091 000 € HT. 1 459 K€ HT ont été dépensés et 328 K€ HT ont été encaissés.

- Vu le Traité de Concession d’Aménagement approuvé le 28 janvier 2014 et signé le 
13 mars 2014 entre la commune de Jarzé, devenue commune déléguée de Jarzé Villages et la SODEMEL, devenue Alter Cités pour l’aménagement du quartier de Bellevue-Les Argoults,

· Vu le bilan financier prévisionnel révisé au 31 décembre 2025 établi par Alter Cités,

· Vu le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité (C.R.A.C) présenté par Alter Cités annexé à la présente,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, par 21 votes POUR et 6 ABSTENTIONS :

- D’approuver le présent bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2025 portant les dépenses et les recettes de l’opération à hauteur de 5 091 K€ HT, 
- D’approuver le tableau des cessions de l'année 2025.


						Certifié conforme,
							 Le Maire, Elisabeth MARQUET.	

