  
Département de Maine et Loire
       Arrondissement d'Angers
Commune de JARZE VILLAGES

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS   
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 août 2026


Convocation du 27 août 2026 
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Nombre de Conseillers présents : 25

Conformément au Décret 2021-1311 du 7 octobre 2021, un extrait de la présente séance a été publié sur le site internet de la commune de JARZE VILLAGES.
L'an deux mille vingt-six, le trente-et-un du mois d’août à 20h00, le Conseil Municipal de cette commune s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en session ordinaire, sous la présidence de Madame Elisabeth MARQUET.

[bookmark: _Hlk160790111][bookmark: _Hlk166581506][bookmark: _Hlk153287048][bookmark: _Hlk182922298]Etaient présents : Mesdames et Messieurs BEAUDOIN, HEUVELINE, JOUSSAUME, RABOUIN, BOURDIN, MAUXION, CHAPON, CHERRE, CONSTANT, RAOUL, BELLARD, BALLON, GANEAU, FOIN, BODIN, GUILLEUX, DOISNEAU, LEGOESBE, LECOMTE, GERFAULT, MOUSSAY LE MARREC, BAUM, MOGUEDET, INGLEBERT. 

Absentes excusées : Mr David LUCIEN, donne pouvoir à Mr Dominique CHAPON
	   Mr Damien BURY, donne pouvoir à Mr Dominique GERFAULT

Secrétaire de séance : Mme Ophélie GANEAU


OBJET :  APPROBATION DU CRAC 2025 (COMPTE-RENDU D’ACTIVITES A LA COLLECTIVITE) DE LA ZAC LE MOULIN A VENT DE BEAUVAU 

 Conformément au Traité de Concession d’Aménagement confiant à la SPLA de l’Anjou devenue 
Alter Public, l'aménagement du quartier du Moulin à Vent, Alter Public a adressé, pour approbation, le compte rendu annuel à la Collectivité arrêté au 31 décembre 2025. Ce document comprend :
- Une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de déroulement de l'opération ;
- Le bilan prévisionnel financier actualisé en fonction des événements intervenus et des décisions prises ;
- L'échéancier des dépenses et des recettes et le plan de trésorerie correspondants. 



Rappel du projet 
Le quartier du Moulin à Vent est situé à l’Ouest du centre-bourg de Beauvau. Sa superficie est d’environ 1,5 ha. Il s’agit d’un quartier à vocation résidentielle.

Avancement physique de l’opération
Au 31 décembre 2025, la quasi-totalité des études ont été menées ; les travaux de viabilisation des ilots A et B ont été réalisés. En 2025, aucun lot n’a été vendu, portant le total à 10.

Avancement financier de l’opération
Le bilan financier prévisionnel révisé des dépenses et des recettes s'établit à 1 084 000 € HT avec une participation d’équilibre de 452 000 € sans modification.

Au 31 décembre 2025, 671 K€ HT ont été dépensés et 740 K€ HT ont été encaissés.

- Vu le Traité de Concession d’Aménagement approuvé le 30 novembre 2012 et signé le 
14 janvier 2013 entre la commune de Beauvau, devenue commune déléguée de Jarzé Villages et la SPLA de l’Anjou, devenue Alter Public pour l’aménagement du quartier du Moulin à Vent,

- Vu le bilan financier prévisionnel au 31 décembre 2025 établi par Alter Public,

- Vu le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité (C.R.A.C) présenté par Alter Public annexé à la présente,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :

· D’approuver le bilan financier prévisionnel portant les dépenses et les recettes de l'opération à                          1 084 000 € HT et le Compte Rendu d’Activités à la Collectivité arrêté au 
31 décembre 2025 par Alter Public.


						Certifié conforme,
							 Le Maire, Elisabeth MARQUET.	


